DEVELOPMENT PLAN v2

AdLex

AI-powered API for checking marketing and advertising compliance

Backend: Kotlin + Spring Boot 3  |  Frontend: Vue.js 3 + Vite

Infra: AWS ECS Fargate + RDS + ElastiCache  |  CI/CD: GitHub Actions

환경: Windows + PowerShell + VS Code Claude 확장 + IntelliJ IDEA

v2 변경사항 (v1 대비): (1) 전체 네이밍 mc-api→adlex-api, com.mcapi→com.adlex로 변경, (2) SecurityConfig.kt를 Phase 1.1에 포함 (Swagger 접근 문제 방지), (3) Phase 3을 12개 세부 태스크로 분할, (4) Windows PowerShell 환경 명시, (5) 각 태스크에 INPUT/OUTPUT 절대 경로 추가

# 목차

Phase 0: 기술 스택 결정 및 근거

Phase 1: 프로토타입 개발 (핵심 기능) — 4주

1.1 프로젝트 초기 셋업 (+SecurityConfig)

1.2 DB 스키마 및 마이그레이션

1.3 규칙 엔진 (Rule Engine) 개발

1.4 핵심 API 개발 (POST /v1/check)

1.5 Batch API + Rules API

1.6 인증 (API Key) + Rate Limiting

1.7 테스트 코드

Phase 2: 최소 아키텍처 배포 — 2주

2.1 Docker 컨테이너화

2.2 AWS 인프라 구성 (Terraform)

2.3 CI/CD 파이프라인 (GitHub Actions)

2.4 HTTPS + 도메인 설정

2.5 Health Check + 기본 모니터링

Phase 3: 화면 및 추가 API — 3주

3.1 Vue.js 프로젝트 셋업

3.2 회원 관리 API (백엔드)

3.3 API Key 관리 API (백엔드)

3.4 검사 히스토리 + 사용량 API (백엔드)

3.5 로그인 / 회원가입 화면

3.6 레이아웃 (Sidebar + Header)

3.7 대시보드 화면

3.8 API Key 관리 화면

3.9 검사 히스토리 화면

3.10 Playground 화면

3.11 Settings + 요금제 화면

3.12 결제 연동 (PortOne)

Phase 4: 아키텍처 보완 + 모니터링 — 1주

Phase 5: 보완 및 고도화 — 2주

Phase 6: 추가 기능 및 인프라 추천

# Phase 0: 기술 스택 결정 및 근거

| 영역 | 선택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Kotlin 1.9+ / Spring Boot 3.3+ | 개발자 주력 스택. Java 호환 + 간결한 문법. Coroutine 비동기. |
| Build | Gradle (Kotlin DSL) | Kotlin 프로젝트 표준. Maven 대비 빌드 속도 빠름. |
| Frontend | Vue.js 3 + Vite + TypeScript | 백엔드 개발자가 가장 빠르게 생산적. 템플릿 문법 직관적. |
| UI | PrimeVue 4 + TailwindCSS | PrimeVue: 엔터프라이즈 컴포넌트. Tailwind: 빠른 스타일링. |
| State | Pinia | Vue 3 공식 상태 관리. TypeScript 친화적. |
| Database | PostgreSQL 16 | JSONB로 규칙 메타데이터 유연 저장. 파티셔닝 지원. |
| ORM | Spring Data JPA + QueryDSL | Spring 생태계 표준. 타입 세이프 동적 쿼리. |
| Cache | Redis 7 (Lettuce) | 응답 캐싱 + Rate Limiting + 세션. |
| API Docs | SpringDoc OpenAPI 3 | Swagger UI 자동 생성. 개발자 DX 핵심. |
| Migration | Flyway | DB 스키마 버전 관리. |
| Auth | Spring Security + JWT | API Key (외부) + JWT (대시보드). |
| LLM (P5) | Claude Haiku API | 과대광고 판단. Haiku로 비용 최적화. Phase 5. |
| Container | Docker + ECS Fargate | 서버리스 컨테이너. |
| CI/CD | GitHub Actions | 무료 tier 충분. |
| Payment | PortOne (구 아임포트) | 국내 결제 통합 API. |
| Package | com.adlex | 서비스명 AdLex 기준. 모든 소스의 패키지 루트. |

# Phase 1: 프로토타입 개발 (핵심 기능) — 4주

목표: 핵심 검사 API가 동작하는 백엔드 서버 완성. 로컬 Docker Compose에서 실행 가능. Swagger UI로 테스트 가능.

## 1.1 프로젝트 초기 셋업 + SecurityConfig (Day 1~2)

### 디렉토리 구조

adlex-api/

build.gradle.kts

settings.gradle.kts

src/main/kotlin/com/adlex/

AdLexApplication.kt

api/

controller/              # REST Controllers

dto/                     # Request/Response DTOs

advice/                  # GlobalExceptionHandler

domain/

entity/                  # JPA Entities

repository/              # Spring Data Repositories

service/                 # Business Logic

engine/

evaluator/               # Rule Evaluators (Strategy)

model/                   # Rule Engine Models

RuleRegistry.kt

infra/

config/                  # Spring Configurations

security/                # SecurityConfig, ApiKeyAuthFilter, JwtProvider

cache/                   # Redis Services

llm/                     # Claude API Client (Phase 5)

src/main/resources/

application.yml

application-local.yml

application-prod.yml

db/migration/              # Flyway SQL files

src/test/kotlin/com/adlex/

### OUTPUT 경로

- adlex-api/build.gradle.kts

- adlex-api/settings.gradle.kts

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/AdLexApplication.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/infra/security/SecurityConfig.kt  ← v2 추가

- adlex-api/src/main/resources/application.yml

- adlex-api/src/main/resources/application-local.yml

- adlex-api/src/main/resources/application-prod.yml

- adlex-infra/docker-compose.yml

🤖 CLAUDE PROMPT: build.gradle.kts 생성

Kotlin + Spring Boot 3.3 프로젝트를 생성해줘.

group = "com.adlex", version = "0.0.1-SNAPSHOT"

plugins: kotlin-jvm, kotlin-spring, spring-boot, spring-dependency-management, kotlin-jpa, kapt

dependencies:

spring-boot-starter-web, starter-data-jpa, starter-data-redis

spring-boot-starter-security, starter-validation, starter-actuator

springdoc-openapi-starter-webmvc-ui:2.3+

flyway-core + flyway-database-postgresql

postgresql (runtime)

jjwt-api + jjwt-impl + jjwt-jackson (0.12+)

jackson-module-kotlin, kotlin-reflect

querydsl-jpa:5.1+ (kapt + jakarta)

spring-boot-starter-test (testImpl), h2 (testImpl), mockk (testImpl)

Java 21 타겟. jvmToolchain(21).

allOpen: jakarta.persistence.Entity, MappedSuperclass, Embeddable

🤖 CLAUDE PROMPT: SecurityConfig.kt 생성 (v2 필수 추가!)

@Configuration @EnableWebSecurity

class SecurityConfig {

@Bean fun filterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {

http

.csrf { it.disable() }

.authorizeHttpRequests {

it.requestMatchers("/swagger-ui/**", "/api-docs/**", "/v3/api-docs/**").permitAll()

.requestMatchers("/actuator/health/**").permitAll()

.requestMatchers("/v1/**").permitAll()  // Phase 1.6에서 API Key 인증으로 변경

.requestMatchers("/api/auth/register", "/api/auth/login").permitAll()

.anyRequest().authenticated()

}

return http.build()

}

}

이 설정이 없으면 Swagger UI 접근 시 Spring Security 기본 로그인 페이지가 뜸.

🤖 CLAUDE PROMPT: docker-compose.yml 생성

services:

postgres:

image: postgres:16-alpine

container_name: adlex-pg

ports: 5432:5432

environment: POSTGRES_DB=adlex, POSTGRES_USER=adlex, POSTGRES_PASSWORD=adlex_local

volumes: postgres_data:/var/lib/postgresql/data

redis:

image: redis:7-alpine

container_name: adlex-redis

ports: 6379:6379

command: redis-server --maxmemory 128mb --maxmemory-policy allkeys-lru

volumes: postgres_data:

🤖 CLAUDE PROMPT: application.yml 생성

spring:

profiles.active: local

datasource: url=jdbc:postgresql://localhost:5432/adlex, username=adlex, password=adlex_local

jpa: hibernate.ddl-auto=validate, show-sql=false

flyway: enabled=true, locations=classpath:db/migration

data.redis: host=localhost, port=6379

server: port=8080

springdoc: api-docs.path=/api-docs, swagger-ui.path=/swagger-ui

adlex:

jwt.secret: ${JWT_SECRET:local-dev-secret-key-at-least-256-bits-long-for-hs256}

jwt.expiration: 86400000  # 24h

api-key.header: X-API-Key

### 완료 조건 (PowerShell)

⚡ cd adlex-infra; docker-compose up -d

⚡ cd adlex-api; .\gradlew.bat build

⚡ .\gradlew.bat bootRun

→ http://localhost:8080/swagger-ui 접근 (로그인 없이!)

커밋: chore(api): initialize AdLex Spring Boot project

## 1.2 DB 스키마 및 Flyway 마이그레이션 (Day 3~4)

### OUTPUT 경로

- adlex-api/src/main/resources/db/migration/V1__init_schema.sql

- adlex-api/src/main/resources/db/migration/V2__seed_rules.sql

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/entity/Tenant.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/entity/ApiKey.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/entity/Rule.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/entity/CheckLog.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/repository/{각}Repository.kt

🤖 CLAUDE PROMPT: V1__init_schema.sql 생성

PostgreSQL 16 기준. 4개 테이블:

tenants: id(UUID PK), email(UNIQUE), password_hash, company_name,

plan(VARCHAR DEFAULT 'FREE'), monthly_quota(INT DEFAULT 500),

created_at(TIMESTAMPTZ), updated_at(TIMESTAMPTZ)

api_keys: id(UUID PK), tenant_id(FK CASCADE), key_prefix(12),

key_hash(64 UNIQUE), name, is_active, last_used_at, created_at

INDEX: idx_api_keys_tenant, idx_api_keys_hash

rules: id(UUID PK), code(UNIQUE), name, description, category,

channels(TEXT[]), severity, rule_type, definition(JSONB),

legal_basis(JSONB), suggestion_template, enabled, priority,

created_at, updated_at

check_logs: id(BIGSERIAL PK), tenant_id(FK), channel, compliant,

violation_count, violations(JSONB), message_hash(64), response_ms,

created_at — PARTITION BY RANGE(created_at)

월별 파티션 6개월분 생성. INDEX: tenant_date, hash

🤖 CLAUDE PROMPT: V2__seed_rules.sql — 7개 초기 규칙

AD_MARKER_MISSING (REGEX): (광고) 표시 누락

AD_MARKER_FORMAT (REGEX): (광고) 변칙 표기

OPT_OUT_080_MISSING (REGEX): 080 수신거부 번호 누락

OPT_OUT_TEXT_MISSING (KEYWORD): 수신거부 안내 문구 누락

NIGHT_TIME_VIOLATION (TIME_RANGE): 야간 발송 시간 위반

SENDER_NAME_MISSING (FIELD_PRESENT): 발신자명 누락

SENDER_CONTACT_MISSING (FIELD_PRESENT): 발신자 연락처 누락

각 규칙에 legal_basis(법 조문) + suggestion_template 필수 포함.

정보통신망법 제50조 기준.

커밋: feat(db): add initial schema and seed compliance rules

## 1.3 규칙 엔진 개발 (Day 5~10)

### OUTPUT 경로

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/model/EvaluationContext.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/model/EvaluationResult.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/model/Channel.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/model/Severity.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/evaluator/RuleEvaluator.kt (인터페이스)

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/evaluator/RegexEvaluator.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/evaluator/KeywordEvaluator.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/evaluator/TimeRangeEvaluator.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/evaluator/FieldPresentEvaluator.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/engine/RuleRegistry.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/service/ComplianceCheckService.kt

- adlex-api/src/test/kotlin/com/adlex/engine/evaluator/{각}EvaluatorTest.kt

🤖 CLAUDE PROMPT: 규칙 엔진 구현

Strategy 패턴으로 규칙 엔진을 구현해줘:

EvaluationContext: body, channel(Channel enum), senderName?, senderContact?, scheduledAt?

EvaluationResult: ruleCode, passed, severity, message, legalBasis?, suggestion?

RuleEvaluator 인터페이스:

fun supports(ruleType: String): Boolean

fun evaluate(rule: Rule, context: EvaluationContext): EvaluationResult

구현할 Evaluator 4종:

1. RegexEvaluator: MUST_MATCH/MUST_NOT_MATCH. definition.pattern으로 body 검사

2. KeywordEvaluator: ANY_MUST_MATCH/DENY_LIST. definition.words 매칭

3. TimeRangeEvaluator: deny_start~deny_end 시간대 + timezone

4. FieldPresentEvaluator: sender.name, sender.contact 필드 존재 여부

RuleRegistry: @Service, @PostConstruct에서 DB 로딩, Redis 캐시(TTL 10분)

ComplianceCheckService:

1) 메시지 해시 캐시 확인 (Redis)

2) RuleRegistry에서 채널별 규칙

3) 각 규칙에 맞는 Evaluator로 평가

4) 결과 집계 + 캐싱 + check_logs 비동기 저장

커밋: feat(engine): implement rule evaluators with strategy pattern

## 1.4 핵심 API: POST /v1/check (Day 11~14)

### OUTPUT 경로

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/api/controller/CheckController.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/api/dto/CheckRequest.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/api/dto/CheckResponse.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/api/advice/GlobalExceptionHandler.kt

🤖 CLAUDE PROMPT: CheckController + DTO

POST /v1/check 구현:

CheckRequest: message(@NotBlank), channel(@NotNull), sender(SenderInfo?), scheduledAt?, options?

CheckResponse: compliant, violationCount, violations[], checkedAt, processingMs

ViolationDto: ruleCode, severity, message, legalBasis?, suggestion?

@RestController @RequestMapping("/v1")

@Tag(name = "Compliance Check")

fun check(@Valid @RequestBody req, @AuthTenant tenant): CheckResponse

HTTP Status: 200(검사완료), 400(validation), 401(인증), 429(rate limit), 500(서버에러)

커밋: feat(api): implement POST /v1/check endpoint

## 1.5 Batch API + Rules API (Day 15~17)

🤖 CLAUDE PROMPT: Batch + Rules 엔드포인트

1) POST /v1/check/batch — messages: List<CheckRequest> (max 100)

BatchCheckResponse: results[], summary(total, compliant, violations, ms)

2) GET /v1/rules — 활성 규칙 목록 (Redis 캐시 10분)

3) GET /v1/rules/{code} — 특정 규칙 상세 (법적 근거 포함)

커밋: feat(api): add batch check and rules endpoints

## 1.6 인증 + Rate Limiting (Day 18~21)

### OUTPUT 경로

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/infra/security/ApiKeyAuthFilter.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/infra/security/JwtProvider.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/infra/security/SecurityConfig.kt (수정)

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/infra/cache/RateLimiter.kt

- adlex-api/src/main/kotlin/com/adlex/domain/service/ApiKeyService.kt

🤖 CLAUDE PROMPT: API Key 인증 + Rate Limiter

1) ApiKeyAuthFilter (OncePerRequestFilter)

/v1/** 경로에만 적용. X-API-Key 헤더 → SHA-256 해시 → DB 조회 (Redis 캐시 5분)

SecurityConfig에서 permitAll() → API Key 인증으로 변경

2) API Key 생성 (ApiKeyService)

포맷: al_live_ + 32자 랜덤 (SecureRandom, Base62)

생성 시에만 평문 반환. SHA-256 해시만 DB 저장.

3) RateLimiter (Redis Sliding Window)

FREE=10/min, STARTER=60/min, PRO=300/min

초과 시 429 + Retry-After + X-RateLimit-* 헤더

4) 월간 쿼타: Redis INCR, 초과 시 402

커밋: feat(auth): implement API key authentication and rate limiting

## 1.7 테스트 코드 (Day 22~24)

🤖 CLAUDE PROMPT: 테스트 코드

단위 테스트:

RegexEvaluatorTest, KeywordEvaluatorTest, TimeRangeEvaluatorTest,

FieldPresentEvaluatorTest, ComplianceCheckServiceTest

통합 테스트 (@SpringBootTest):

정상→compliant, (광고)누락→위반, 080누락→위반, 야간→위반,

복합위반→count=3, 인증없음→401, Rate Limit→429

H2 in-memory + application-test.yml

커밋: test(api): add unit and integration tests

# Phase 2: 최소 아키텍처 배포 — 2주

목표: HTTPS 프로덕션 환경. CI/CD 자동 배포. 도메인 연결.

## 2.1 Docker 컨테이너화 (Day 25~26)

### OUTPUT: adlex-api/Dockerfile

🤖 CLAUDE PROMPT: Dockerfile (Multi-stage)

FROM gradle:8.6-jdk21-alpine AS build → FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine

이미지 크기 200MB 이하 목표.

## 2.2 AWS 인프라 구성 (Day 27~30)

🤖 CLAUDE PROMPT: AWS 인프라 (서울 리전)

VPC(Public 2 + Private 2), NAT Gateway

ECR: adlex, ECS Fargate(0.5vCPU/1GB)

RDS PostgreSQL(t4g.micro), ElastiCache Redis(t4g.micro)

ALB(HTTPS:443→ECS:8080), Route53(api.adlex.kr), ACM(*.adlex.kr)

Security Groups: ALB→ECS→RDS/Redis 체인

## 2.3 CI/CD (Day 31~33)

### OUTPUT: .github/workflows/deploy.yml

🤖 CLAUDE PROMPT: GitHub Actions CI/CD

on: push branches [main]

steps: checkout → java 21 → test → bootJar → ECR login → docker build/push → ECS update

Secrets: AWS credentials, ECR, ECS, JWT_SECRET, DB_PASSWORD

## 2.4 HTTPS + Health Check (Day 34~35)

🤖 CLAUDE PROMPT: 프로덕션 설정

Spring Actuator: /health, /health/liveness, /health/readiness

application-prod.yml: RDS + ElastiCache 엔드포인트

CORS: https://app.adlex.kr 허용

로그: JSON 포맷 (CloudWatch 파싱용)

# Phase 3: 화면 및 추가 API — 3주

목표: 회원가입/로그인, 대시보드, API Key 관리, 히스토리, Playground, 결제 완성. 서비스 런칭 가능 상태.

## 3.1 Vue.js 프로젝트 셋업 (Day 36~37)

### OUTPUT: adlex-dashboard/ 전체

🤖 CLAUDE PROMPT: Vue 3 + Vite + TypeScript

npm create vite@latest adlex-dashboard -- --template vue-ts

패키지: vue-router@4, pinia, @vueuse/core, axios

primevue@4, primeicons, @primevue/themes

tailwindcss, @tailwindcss/vite

Vite proxy: /api → localhost:8080, /v1 → localhost:8080

Axios interceptor: 401 → /login 리다이렉트

PrimeVue Aura 테마. 서비스명 'AdLex' 표시.

라우트: /login, /register (공개)

/dashboard, /keys, /history, /playground, /settings (인증)

## 3.2 회원 관리 API (Day 38~39)

🤖 CLAUDE PROMPT: Auth API (백엔드)

POST /api/auth/register → Tenant 생성 + API Key 1개 자동 생성 + JWT

POST /api/auth/login → JWT 발급

GET /api/auth/me → 현재 사용자 + plan + 이번 달 사용량

PUT /api/auth/me → 프로필 수정

POST /api/auth/refresh → JWT 갱신

보안: /api/** → JWT, /v1/** → API Key, 인증 불필요: register/login/swagger/health

## 3.3 API Key 관리 API (Day 39~40)

🤖 CLAUDE PROMPT: API Key CRUD

GET /api/keys, POST /api/keys, PUT /api/keys/{id}, DELETE /api/keys/{id}

생성 시 평문 1회 노출. 요금제별 최대 키 수 제한.

## 3.4 히스토리 + 사용량 API (Day 40~42)

🤖 CLAUDE PROMPT: 히스토리 + 사용량

GET /api/history (페이징, 필터: channel/compliant/date)

GET /api/history/{id} (상세)

GET /api/usage (이번 달 요약)

GET /api/usage/daily (일별 검사 건수, 차트용)

## 3.5 로그인/회원가입 화면 (Day 43~44)

🤖 CLAUDE PROMPT: LoginView + RegisterView

LoginView: PrimeVue InputText + Password + Button → POST /api/auth/login

RegisterView: email, password, confirm, company → POST /api/auth/register

성공 시 API Key 모달 표시 (복사 버튼 + '다시 볼 수 없음' 경고)

## 3.6 레이아웃 (Day 44~45)

🤖 CLAUDE PROMPT: AppLayout + Sidebar + Header

AppLayout: 좌측 Sidebar + 상단 Header + 메인 콘텐츠

Sidebar: AdLex 로고, 네비 (대시보드/API Key/히스토리/Playground/설정)

Header: 사용자명, plan Badge, 로그아웃

반응형: md 이상 Sidebar, 모바일 햄버거

## 3.7 대시보드 화면 (Day 45~47)

🤖 CLAUDE PROMPT: DashboardView

상단: 요약 카드 4개 (총 검사, 준수율, 위반, 남은 쿼타)

중앙: 일별 검사 추이 라인 차트 (최근 30일)

하단: 주요 위반 유형 Top 5 바 차트

API: GET /api/usage, GET /api/usage/daily

## 3.8 API Key 관리 화면 (Day 47~48)

🤖 CLAUDE PROMPT: ApiKeysView

DataTable: 이름, Prefix, 상태, 마지막 사용, 생성일, 액션(수정/토글/삭제)

생성 버튼 → 이름 입력 Dialog → 평문 키 모달 + 복사 버튼

## 3.9 히스토리 화면 (Day 48~50)

🤖 CLAUDE PROMPT: HistoryView

DataTable (서버 페이징): 일시, 채널, 결과 Badge, 위반수, 상세보기

필터: 채널, 결과, 날짜 범위

상세: Dialog에 위반 항목 목록 (규칙명, severity, 법적 근거, 수정 제안)

## 3.10 Playground 화면 (Day 50~52)

🤖 CLAUDE PROMPT: PlaygroundView (API 테스트)

좌측: 메시지 Textarea, 채널 라디오, 발신자명/연락처, 발송 시간, 검사 버튼

우측: 준수/위반 아이콘, 위반 항목 카드 리스트, 응답 시간

POST /v1/check (사용자 API Key)

## 3.11 Settings 화면 (Day 52~53)

🤖 CLAUDE PROMPT: SettingsView

프로필 탭: 회사명 수정, 비밀번호 변경

요금제 탭: 현재 플랜, 플랜 비교 카드(FREE/STARTER/PRO), 업그레이드/해지

## 3.12 결제 연동 (Day 53~56)

🤖 CLAUDE PROMPT: PortOne 결제

백엔드: POST /api/billing/subscribe, /confirm, /cancel, GET /status

프론트: npm i @portone/browser-sdk → 결제창 호출

구독 관리: 업그레이드/다운그레이드/해지

커밋: feat(dashboard): complete frontend views and billing

# Phase 4: 아키텍처 보완 + 모니터링 — 1주

목표: 에러 추적, 메트릭, 알림. 장애 5분 내 인지.

## 4.1 Sentry 에러 추적

백엔드: sentry-spring-boot-starter-jakarta. 프론트: @sentry/vue. tenantId 태깅.

## 4.2 Grafana 메트릭

Micrometer + Prometheus. 커스텀: adlex.check.total, duration, violations, cache.hit, ratelimit.exceeded.

## 4.3 CloudWatch Alarm + Slack

ECS CPU/Memory, ALB 5xx, RDS CPU/Storage → SNS → Slack #adlex-alerts.

## 4.4 로그 중앙화

logback JSON 포맷 → CloudWatch Logs. Insights 쿼리 저장. 보존 30일.

# Phase 5: 보완 및 고도화 — 2주

목표: LLM 과대광고 검사, 자동 수정, 채널별 규칙, Webhook, 리포트, SDK.

## 5.1 LLM 연동 — 과대광고 검사

LlmJudgeEvaluator: Claude Haiku API. 과대광고 표현 감지. confidence < 0.8이면 pass. Circuit Breaker.

## 5.2 자동 수정 제안 API

POST /v1/suggest: Claude Haiku로 수정안 생성. Pro 이상만.

## 5.3 채널별 특화 규칙

카카오: 08:00~20:50 시간 제한. 이메일: 제목 (광고), 수신거부 링크. V4__add_channel_rules.sql.

## 5.4 Webhook 알림

POST /api/webhooks: url, events. HMAC-SHA256 서명. 3회 재시도 exponential backoff.

## 5.5 월간 리포트

@Scheduled 매월 1일. check_logs 집계 → HTML → 이메일 발송.

## 5.6 SDK — Python

pip install adlex-compliance. AdLexClient(api_key). check(), batch_check(). 에러/재시도/타입.

## 5.7 SDK — JavaScript

npm install adlex-compliance. AdLexClient({ apiKey }). check(), batchCheck(). TypeScript 타입 포함.

# Phase 6: 추가 기능 및 인프라 추천

| 순위 | 기능 | 설명 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 관리자 백오피스 | 규칙 관리 UI, 고객 관리 | 코드 배포 없이 규칙 변경 |
| P1 | 산업별 규칙 팩 | 의료/금융/식품 전용 규칙 | 프리미엄 업셀 근거 |
| P2 | 팀 멀티유저 | 조직 내 역할 분리 | B2B 팀 도입 |
| P2 | Slack 봇 | /adlex-check 커맨드 | 개발자 PLG 확산 |
| P2 | 커스텀 규칙 | Enterprise 자체 규칙 | Enterprise 차별점 |
| P3 | 법규 변경 알림 | 법 개정 → 이메일 + 규칙 업데이트 | 장기 비전 |
| P3 | 글로벌 확장 (일본) | 일본 특정전자메일법 규칙 | 첫 해외 시장 |

## 전체 타임라인

| Phase | 내용 | 기간 | 결과물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 프로토타입 (핵심 검사 API) | 4주 | 로컬 동작 API + Swagger |
| Phase 2 | 배포 (HTTPS + CI/CD) | 2주 | 프로덕션 + 자동 배포 |
| Phase 3 | 화면 + API + 결제 | 3주 | 서비스 런칭 가능 |
| Phase 4 | 모니터링 | 1주 | Sentry + Grafana + Slack |
| Phase 5 | 고도화 (LLM + SDK) | 2주 | 과대광고 검사 + SDK |
| Phase 6 | 추가 기능 | 지속 | 시장 반응에 따라 |

핵심: Phase 1~3 완료 시점 (약 9주)에 서비스 런칭이 가능합니다. Phase 4~5는 런칭 후 병행. 완벽을 추구하지 말고 Phase 3이 끝나면 바로 퍼블릭 베타를 시작하세요.

— AdLex —