[사내 신규 사업 제안서]

Compliance SaaS 사업 진출 제안

RegTech 시장의 성장 기회를 활용한 신규 수익원 확보 방안

제안 일자: 2025년 3월  |  제안자: 곽채원  |  소속: 이든티앤에스 기술 연구소

핵심 제안: 당사의 IT 솔루션 개발 역량을 활용하여, 국내 기업이 직면한 컴플라이언스(법규 준수) 문제를 해결하는 SaaS 제품을 개발하고 기존 B2B 고객 기반을 통해 신규 매출원을 확보합니다.

v2 업데이트: (1) 사이드 프로젝트 AdLex(마케팅 법규 검사 API)의 개발 현황 반영, (2) 회사 사업과 AdLex의 시너지 전략 추가, (3) 기술 스택 및 아키텍처 구체화

# 1. 제안 요약 (Executive Summary)

## 1.1 배경

국내외 규제 환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 개인정보 보호법 강화, 인공지능 기본법 제정, ISMS-P 인증 의무화 확대 등으로 기업들의 컴플라이언스 부담이 급증하고 있으나, 이를 체계적으로 관리할 수 있는 국산 소프트웨어는 부족한 상황입니다.

해외에서는 Vanta, Drata, Credo AI 등의 RegTech 스타트업이 빠르게 성장하며 수천억 원 규모의 투자를 유치하고 있으나, 한국 법규에 특화된 솔루션은 사실상 공백 상태입니다.

## 1.2 제안 개요

당사가 보유한 IT 솔루션 개발 역량과 기존 B2B 고객 네트워크를 활용하여, 다음 3가지 Compliance SaaS 제품을 단계적으로 개발할 것을 제안합니다. 또한 제안자가 사이드 프로젝트로 개발 중인 AdLex(마케팅 법규 검사 API)와의 시너지 전략도 함께 제안합니다.

| 항목 | 제안 1 | 제안 2 | 제안 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품명 | 법규 모니터링 + 정책 관리 | AI Compliance Platform | ISMS 인증 준비 SaaS |
| 타이밍 | 지금 (법 개정 상시) | 2025~2026 (AI 기본법) | 지금 (ISMS-P 의무화) |
| 타겟 | 중견기업 이상 법무팀 | AI 서비스 운영 기업 | ISMS-P 의무 대상 |
| 개발 기간 | 6~9개월 | 4~6개월 | 3~5개월 |
| 팀 구성 | BE 2 + FE 1 + 법률 1 | BE 2 + FE 1 + AI 1 | BE 1 + FE 1 + 보안 1 |
| 경쟁 강도 | 중 | 낮음 (블루오션) | 중 |
| 매출 모델 | 월 100~500만원/사 | 월 50~300만원/사 | 월 30~200만원/사 |

+ AdLex 시너지: 제안자가 사이드 프로젝트로 개발 중인 AdLex(마케팅 광고 법규 검사 API)는 위 3개 제안과 독립적으로 수익을 창출하면서도, 장기적으로 '법규 모니터링 + 정책 관리' 플랫폼(제안 1)의 하위 모듈로 통합될 수 있습니다.

## 1.3 기대 효과

- 신규 반복 매출(ARR) 확보: SaaS 구독 모델로 안정적인 수익 구조 구축

- 기존 고객 Lock-in 강화: IT 솔루션 고객에게 컴플라이언스 서비스를 번들링

- 시장 선점: 한국 특화 RegTech 분야의 선두 주자로 포지셔닝

- 기업 가치 제고: SaaS 비즈니스 모델은 높은 기업 가치 평가를 받는 구조

# 2. 시장 분석

## 2.1 글로벌 RegTech 시장

글로벌 RegTech 시장은 연평균 20% 이상 성장하고 있으며, 2025년 기준 약 120억 달러(약 16조 원) 규모로 추산됩니다. 주요 성장 동인은 규제 복잡성 증가, 과징금 리스크 확대, 디지털 전환 가속입니다.

## 2.2 한국 시장 기회

한국 시장에서 특히 주목할 변화는 다음과 같습니다.

- 인공지능 기본법 시행 예정: AI를 운영하는 모든 기업이 위험 평가, 투명성 보고 등의 의무를 지게 됩니다. 국내에 이를 지원하는 전문 솔루션이 전무합니다.

- ISMS-P 인증 의무 대상 확대: 정보통신서비스 제공자 중 매출 100억 원 이상 또는 일 평균 이용자 100만 명 이상은 의무 인증 대상입니다.

- 법 개정 빈도 증가: 개인정보 보호법, 정보통신망법, 전자금융거래법 등 IT 관련 법규의 개정 빈도가 높아지고 있습니다.

- 마케팅 규제 강화: 정보통신망법 제50조 광고성 메시지 규제, 표시광고법 과대광고 규제 등으로 기업의 마케팅 법규 준수 부담이 증가하고 있습니다. 위반 시 건당 최대 3천만원 과태료.

## 2.3 경쟁 환경

한국 시장의 경쟁 환경은 당사에 유리합니다.

- 법규 모니터링 분야: 법제처 API와 일부 리걸테크 스타트업이 존재하나, 기업 영향 분석 + 정책 관리까지 통합한 플랫폼은 없음

- AI Compliance 분야: 한국에 직접 경쟁사 없음 (블루오션). 해외 Credo AI, Holistic AI 등은 한국 법규 미지원

- ISMS 인증 분야: 컨설팅 업체가 존재하나 SaaS 형태의 셀프서비스 플랫폼은 부재

- 마케팅 법규 검사 분야: 카카오, NHN 등 발송 플랫폼은 컴플라이언스 검사 기능을 제공하지 않음. 보완재 관계로 경쟁이 아닌 협력 가능.

# 3. 제안 상세

## 3.1 제안 1: 법규 변경 모니터링 + 기업 정책 관리 플랫폼

### 문제 정의

기업은 다수의 법규 변경을 지속적으로 추적해야 합니다. 법령이 여러 기관에 흩어져 있어 추적이 어렵고, 기업 내부 정책이 대부분 PDF로 관리되어 버전 관리가 불가능합니다.

### 솔루션

- 각 부처 법령/고시/가이드라인 자동 크롤링 및 변경 감지

- 산업별/기업규모별 영향 분석 AI 엔진

- 기업 내부 정책 문서 생성, 버전 관리, 승인 워크플로우

- 법 변경 → 정책 변경 제안 자동 연계

### 기술 구현 방향

- 법제처 Open API + 부처별 크롤러 파이프라인 (Python/Go)

- LLM 기반 영향 분석 엔진 (법 조문 ↔ 기업 정책 매핑)

- 정책 문서 관리 SaaS (웹 에디터 + 버전 관리)

- 알림: 이메일, 슬랙, 카카오워크 연동

### 리스크

- 크롤링 안정성 → 모듈화 설계로 대응

- LLM 환각 → 법률 전문가 검수 + 조문 출처 명시

- 초기 데이터 구축 2~3개월 → 주요 법령 10개부터 점진 확대

## 3.2 제안 2: AI Compliance Management Platform

### 문제 정의

인공지능 기본법과 EU AI Act 시행으로 AI 서비스 운영 기업은 모델 관리, 학습 데이터 추적, 위험 평가, 투명성 보고 등의 규제 대응이 필요합니다.

### 솔루션

- AI 모델 카드(Model Card) 자동 생성 및 관리

- 학습 데이터 출처 추적 및 편향성 검사 보고서

- AI 위험 평가 프레임워크 (한국 인공지능 기본법 기준)

- 규제 대응 체크리스트 및 증적 관리

### 시장 진입 전략

- Phase 1: AI 위험 평가 체크리스트 + 모델 카드 관리 (즉각적 니즈)

- Phase 2: 데이터 추적, 편향성 검사, 투명성 보고서

- 타이밍: 인공지능 기본법 시행 6개월 전부터 마케팅, 법 시행과 동시 출시

## 3.3 제안 3: ISMS 인증 준비 SaaS

### 문제 정의

ISMS-P 인증 준비에 정책 문서, 증적 자료, 체크리스트 수백 개가 필요합니다. 대부분 엑셀/공유폴더로 관리하며, 컨설팅에 2,000~5,000만원을 지불합니다. 매년 사후심사 반복.

### 솔루션

- ISMS-P 기준 체크리스트 자동 생성

- 증적 자료 업로드, 분류, 이력 관리

- 인증 항목별 진행률 대시보드

- 심사 대비 문서 자동 편집 및 패키징

- 사후심사 리마인더 및 변경사항 추적

### 차별화

- 비용 절감: 컨설팅 대비 1/10 수준 월 구독료

- 연속성: 사후심사까지 연속 관리 (컨설팅은 프로젝트 종료 후 단절)

- 자체 역량 내재화: 반복 사용으로 담당자 역량 축적

## 3.4 AdLex — 마케팅 법규 검사 API (사이드 프로젝트 → 사업 연계)

개발 진행 중: 제안자가 사이드 프로젝트로 개발 중이며, 프로토타입 Phase 1 진행 중입니다. 독립 수익을 창출하면서 회사 제안 1(법규 모니터링)과 장기 시너지가 가능합니다.

### 서비스 개요

AdLex — AI-powered API for checking marketing and advertising compliance

마케팅 메시지(SMS/카카오톡/이메일)의 법규 준수 여부를 자동 검사하는 API 서비스입니다. 정보통신망법 제50조 등 4개 이상 법규의 준수 여부를 실시간으로 판단합니다.

### 핵심 문제

- 광고성 메시지 발송 시 (광고) 표시, 수신거부 080번호, 야간 발송 금지 등 복잡한 법적 요건 존재

- 위반 시 건당 최대 3,000만원 과태료. 대부분의 기업이 규정을 모르거나 수동 확인에 의존

- 카카오, NHN 등 발송 플랫폼은 발송 기능만 제공하고, 컴플라이언스 검사 기능은 제공하지 않음 → 보완재

### 기술 스택 (확정)

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | Kotlin 1.9 + Spring Boot 3.3 + JDK 21 + Gradle |
| Frontend | Vue.js 3 + Vite + TypeScript + PrimeVue 4 + TailwindCSS |
| DB / Cache | PostgreSQL 16 (JSONB) + Redis 7 |
| 핵심 엔진 | 커스텀 규칙 엔진 (Strategy 패턴, JSONB 규칙 정의) + Claude Haiku (과대광고 판단) |
| 인프라 | AWS ECS Fargate + RDS + ElastiCache. GitHub Actions CI/CD |

### 수익 모델

| 요금제 | 월 가격 | 포함 내용 | 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | ₩0 | 500건/월 검사. PLG 퍼널 입구. | 소상공인, 개인 마케터 |
| Starter | ₩99,000 | 10,000건/월. API Key 3개. | 중소기업 마케팅팀 |
| Pro | ₩299,000 | 100,000건/월. 자동 수정 제안. SDK. | 마케팅 에이전시 |
| Enterprise | 별도 협의 | 무제한. 커스텀 규칙. SLA. | CRM SaaS, 대기업 |

### 개발 현황 및 로드맵

| Phase | 내용 | 기간 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 핵심 검사 API + 규칙 엔진 | 4주 | 🔨 개발 중 |
| Phase 2 | AWS 배포 + CI/CD + HTTPS | 2주 | 예정 |
| Phase 3 | 대시보드 + 로그인 + 결제 | 3주 | 예정 → 서비스 런칭 |
| Phase 4~5 | 모니터링 + LLM + SDK | 3주 | 런칭 후 병행 |

### 재무 전망 (보수적)

| 시점 | 유료 고객 | MRR | 월 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 5사 | ₩500K | ₩270K (인프라+LLM) |
| 6개월 | 20사 | ₩3M | ₩500K |
| 12개월 | 50+사 | ₩10M+ | ₩870K |

BEP(손익분기): 유료 고객 3~6사면 달성. 월 비용이 매우 낮아 리스크 최소.

### 회사 사업과의 시너지

- 제안 1(법규 모니터링)의 하위 모듈로 통합 가능: '법 변경 → 마케팅 규칙 자동 업데이트' 파이프라인

- 기존 B2B 고객에게 AdLex를 번들 제공 → 고객 Lock-in 강화

- AdLex의 기술 스택(Kotlin+Spring+Vue)을 회사 제안 1~3에 그대로 활용 가능

- AdLex에서 검증된 규칙 엔진 아키텍처를 ISMS SaaS(제안 3)에 재사용

# 4. 당사가 해야 하는 이유

## 4.1 기존 역량과의 시너지

- B2B SaaS/솔루션 개발 및 운영 경험

- 기존 기업 고객 네트워크 (영업 채널 활용 가능)

- 백엔드/인프라 기술 스택 보유

- 기업 보안 및 규제 환경에 대한 기본 이해

- AdLex 사이드 프로젝트를 통한 사전 기술 검증 진행 중

## 4.2 외부 솔루션 대비 자체 사업화의 장점

| 구분 | 자체 개발 | 외부 도입 | 제안 방식 (SaaS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 투자 비용 | 높음 (인건비+유지) | 중간 (라이선스) | 초기 투자 → 매출 회수 |
| 매출 가능성 | 없음 (비용 센터) | 없음 (비용 센터) | 높음 (수익 센터) |
| 시장 경쟁력 | 낮음 (내부 전용) | 낮음 (해외 의존) | 높음 (한국 특화) |
| 기존 사업 시너지 | 낮음 | 낮음 | 높음 (기존 고객 활용) |

## 4.3 실행 가능성

제안자인 본인이 백엔드 개발자로서 핵심 기능의 프로토타입을 직접 개발할 수 있으며, 최소 인원으로 MVP를 빠르게 검증할 수 있습니다. 실제로 AdLex(마케팅 법규 검사 API)의 프로토타입을 이미 개발 중이며, 이를 통해 기술적 타당성과 시장 반응을 사전에 검증하고 있습니다.

# 5. 실행 계획

## 5.1 단계별 로드맵

| 기간 | 마일스톤 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2개월 | 시장 검증 | 타겟 고객 인터뷰 20건, 경쟁사 분석, 가격 모델 검증 | 시장 검증 보고서, Go/No-Go |
| 3~4개월 | MVP 개발 | 핵심 기능 개발, 알파 테스트 | MVP, 데모 환경 |
| 5~6개월 | 베타 런칭 | 초기 고객 5~10사, 피드백, 요금제 확정 | 베타 버전, 초기 계약 |
| 7~9개월 | 정식 출시 | 마케팅, 세일즈 파이프라인 | 정식 버전, 월 매출 |
| 10~12개월 | 성장 | 고객 50사, 추가 라인 검토, 팀 확장 | ARR 목표, 확장 계획 |

## 5.2 필요 리소스

| 역할 | 제안 1 | 제안 2 | 제안 3 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 백엔드 개발 | 2명 | 2명 | 1명 | 제안자(본인) 포함 |
| 프론트엔드 | 1명 | 1명 | 1명 | 대시보드/관리 화면 |
| 도메인 전문가 | 법률 자문 1명 | AI/법률 1명 | 보안 컨설턴트 1명 | 파트타임/외부 가능 |
| PM / 기획 | 1명 | 1명 | 겸임 | 초기 개발자 겸임 가능 |
| 합계 | 4~5명 | 4~5명 | 2~3명 |  |

3개 제안을 동시에 진행하는 것이 아니라, 우선순위에 따라 1개를 선택하여 집중 개발 후 순차 확장하는 것을 권장합니다.

## 5.3 우선순위 제안

1순위 — 제안 3 (ISMS 인증 준비 SaaS): 개발 범위가 가장 명확하고, 수요가 검증되어 있으며, 최소 인원으로 MVP가 가능합니다. 기존 고객 중 ISMS 대상 기업이 있다면 즉시 파일럿 시작 가능.

2순위 — 제안 1 (법규 모니터링 + 정책 관리): 비전과 시장 규모가 가장 크나, 데이터 파이프라인에 시간 필요. AdLex를 하위 모듈로 통합하여 초기 매출을 확보하면서 점진 확대 가능.

3순위 — 제안 2 (AI Compliance): 시장 타이밍이 핵심. 인공지능 기본법 시행 6개월 전부터 개발 시작이 최적.

병행 — AdLex (마케팅 법규 검사): 제안자가 사이드 프로젝트로 독립 진행 중. 회사 리소스 불필요. 성과에 따라 회사 사업으로 흡수하거나, 제안 1과 통합 가능.

# 6. 기대 성과

## 6.1 정량적 목표 (1년 기준)

- 유료 고객 수: 30~50사 (회사 제안)

- 월간 반복 매출(MRR): 1,500~3,000만원 (회사 제안)

- 연간 반복 매출(ARR): 1.8~3.6억원 (회사 제안)

- AdLex 별도: 유료 고객 50+사, MRR ₩10M+ (사이드 프로젝트)

## 6.2 정성적 기대 효과

- 한국 특화 RegTech 시장의 First Mover로 브랜드 인지도 확보

- 기존 IT 솔루션 사업과의 크로스셀 기회 창출

- SaaS 비즈니스 모델 노하우 축적

- AdLex를 통한 기술적 사전 검증 + 회사 제품과의 시너지 확보

## 6.3 투자 회수

보수적 추정: 초기 개발 투자(인건비 포함 약 2~3억원)는 정식 출시 후 12~18개월 내 회수 가능. SaaS 모델 특성상 고객 누적될수록 마진율 급격히 개선.

# 7. 요청 사항 (Next Steps)

본 제안에 대한 검토 후, 다음 단계를 요청드립니다.

- 제안 검토 미팅 (30분): 본 제안서에 대한 질의응답 및 피드백

- Go/No-Go 판단: 3개 제안 중 진행할 아이템 선정

- 시장 검증 착수 승인: 타겟 고객 인터뷰 및 프로토타입 개발을 위한 리소스 배정

- 팀 구성 논의: 초기 MVP 개발을 위한 최소 인원 배정 협의

- AdLex 시너지 논의: 사이드 프로젝트 AdLex의 회사 사업 연계 방안 결정 (독립 유지 / 흡수 / 모듈 통합)

제안자 메모: 본 제안은 당사의 기존 역량을 활용하여 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 것입니다. RegTech 시장은 규제가 강화될수록 성장하는 구조적 특성이 있어, 장기적으로 안정적인 매출 기반을 구축할 수 있습니다. 최소한의 리소스로 시장을 검증하고, 성과에 따라 확장하는 린(Lean) 방식으로 리스크를 관리하겠습니다. 또한 사이드 프로젝트 AdLex를 통해 기술적 타당성을 사전에 검증하고 있어, 회사 제품 개발 시 시행착오를 최소화할 수 있습니다.

— 이상 —